Программа городской ревитализации

муниципия Чадыр-Лунга

на 2026-2030 годы

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГАГАУЗИИ

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

Разработка программы ревитализации инициирована на основе обмена опытом в рамках проекта «Поддержка Правительства Республики Молдова во внедрении Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы посредством комплексного и устойчивого городского развития», внедренного Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова совместно с Министерством инвестиций и развития Польши.

- Введение……………………………………………………………………………...2

  - Общее описание города…………………………………………………………….2

  - Концепция городской ревитализации, термины, программы………………..6

  - Связь с национальными стратегическими документами……………………..8

- Анализ и определение деградированных зон и зоны ревитализации………..8

  - Описание методики исследования………………………………………………..8

  - Делимитация города ……………………………………………………………...10

  - Анализ различий между частями города……………………………………….18

    - Социальная сфера…………………………………………………………..20

    - Экономическая сфера……………………………………………………...21

    - Экологическая сфера………………………………………………………23

    - Пространственно-функциональная сфера……………………………....24

    - Техническая сфера………………………………………………………….26

  - Выявление деградированных участков………………………………………...28

  - Определение зоны ревитализации………………………………………………31

- Углубленный анализ зоны ревитализации…………………………………….33

  - Описание зоны городской ревитализации……………………………………..33

  - Анализ ситуации с определенных точек зрения………………………………35

    - Социальная сфера…………………………………………………………..35

    - Экономическая сфера……………………………………………………...37

    - Экологическая сфера………………………………………………………38

    - Пространственно-функциональная сфера……………………………....40

    - Техническая сфера………………………………………………………….42

    - Выявленные проблемы и способы их решения………………………...44

- Видение, цели развития и ожидаемые результаты …………………………..46

- Проекты по возрождению городов………………………………………………48

Базовые проекты………………………………………………………………………..48

Дополнительные проекты……………………………………………………………..78

- Финансовая основа………………………………………………………………..81

- Реализация и управление программой…………………………………………82

  - Институциональная структура управления…………………………………...82

  - Процесс реализации Программы………………………………………………..83

  - Финансовое управление…………………………………………………………..83

- Мониторинг и оценка реализации программы………………………………..83

- ВВЕДЕНИЕ

  - Общее описание города

Расположение и история:

Рисунок 1. Расположение Чадыр-Лунги на

карте Республики Молдова.

Чадыр-Лунга – муниципий в южной части Республики Молдова, в составе АТО Гагаузия, в 137 км от Кишинева, в 5 км от КПП «Чадыр-Лунга – Новые Трояны», КПП «Чадыр-Лунга – Малоярославец» на границе с Украиной. Расположена на реке Лунга, которая пересекает город с севера на юг и делит его на две части. Название «Чадыр-Лунга» в переводе с гагаузского языка означает «Шатер на Лунге»: «Çаdîr» - «шатёр/юрта», «Lunga» - река Лунга. По легенде, в этой местности в древности останавливались и разбивали свои шатры кочевники. Чадыр-Лунга была создана 9 июня 1958 года путем объединения двух поселений в город. Сегодня Чадыр – Лунга – второй по величине город в Гагаузии, районный центр одного из трех районов Гагаузии, в который входит 8 населенных пунктов: сёла Баурчи, Бешгиоз, Гайдары, Джолтай, Казаклия, Кириет-Лунга, Томай. Статус муниципия Чадыр-Лунга получила в 2017 году. Площадь территории – 105, 1 км2.

Население и этнический состав:

Численность населения – 18 005 человек, в том числе 8415 мужчин, 9590 женщин. Из них: 13143 – гагаузы, 1773 – болгары, 1116 – русские, 792 – молдаване, 643 – украинцы, 538 – другие национальности.

Культурная идентичность:

Рисунок 2. Процентное распределение населения.

Гагаузы составляют подавляющее большинство населения, формирующее идентичность региона на протяжении многих поколений. Гагаузская идентичность уникально сочетает тюркоязычие и православие, формируя особый культурно-цивилизационный выбор и тесные исторические связи с Турцией. Несмотря на преобладание гагаузов, этническое разнообразие – богатство и сила региона, которое создает уникальную культурную мозаику. Жизнь города тесно связана с сохранением, празднованием и популяризацией традиций гагаузов на местном, национальном и международном уровнях:

Рисунок 3. Конноспортивные состязания. Празднование «Хедерлез»

«Хедерлез» - главный весенний праздник региона, с большим размахом отмечается именно в Чадыр-Лунге в день Святого Георгия Победоносца (6 мая). Символизирует начало нового аграрного и скотоводческого года, победу весны над зимой, пробуждение природы. Празднование начинается с праздничной литургии, продолжается конноспортивными соревнованиями на конеферме «AT-Prolin», выставками-ярмарками народных мастеров, мастер-

Рисунок 4. Подворье Профессиональной школы, празднование «Касым»

классами по приготовлению национальных блюд, концертом творческих коллективов, народными гуляниями.

«Касым» - значимый национальный праздник гагаузов, масштабно отмечается в Чадыр-Лунге 8 ноября в день Дмитрия Солунского, традиционно связан с Храмовым днём города. Символизирует окончание сельскохозяйственного года и завершение летнего пастушеского сезона, знаменует переход к осенне-зимнему периоду. Празднование начинается с праздничной литургии в Свято-Дмитриевском монастыре, продолжается выставками-ярмарками животноводства, сельскохозяйственной продукции, изделий народных мастеров, приготовлением традиционных гагаузских блюд, концертом творческих коллективов, народными гуляниями.

Социально значимые учреждения:

Рисунок 5. УРО «Ивушка»

В городе функционирует примэрия, 6 детских садов, 1 гимназия-сад, 1 Профессиональная школа, 4 теоретических лицея, 2 гимназии, библиотеки, Единый культурный центр, Школа Искусств, Гагаузский национальный театр, Муниципальная спортивная школа, Школа футбола, Школа бокса, Детская юношеская спортивная школа № 2, крытый и открытый бассейны, Мультифункциональный центр, Районная больница (детское, терапевтическое и хирургическое отделения, роддом), Центр семейных врачей, Диагностические центры, Реабилитационный центр для детей (санаторий), Центр социально-психологической реабилитации для детей, Центр размещения пожилых людей, Социальный центр и хоспис «Глория», Администрация, Территориальная касса социального страхования, Историко-этнографический музей, Отдел благоустройства и санитарной очистки, Отдел чрезвычайных ситуаций, 2 православных храма и 1 монастырь, комиссариат полиции, прокуратура, суд, управление налогового администрирования, автошколы и др.

Экономика:

Рисунок 6. АТО Гагаузия

Чадыр-Лунга – важный транспортный узел. Расположен на пересечении дорог, связывающих Комрат, Вулканешты, Тараклию, КПП на границе с Украиной и молдавские районы на границе с Румынией. Город пересекает железная дорога, есть железнодорожная и автобусная станции. На окраине расположен аэропорт, построенный в советское время (не функционирует в настоящее время).

Земли вокруг города преимущественно сельскохозяйственного значения, используются для выращивания зерновых и бахчевых культур, подсолнечника, винограда. Функционируют предприятия в сфере легкой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции и производства строительных материалов. Неплохо развита сфера услуг в области торговли, общественного питания, транспорта.

Рисунок 7. ПУ "Бизнес-Инкубатор"

С 2014 года функционирует ПУ «Бизнес-инкубатор Чадыр-Лунга» - ключевое учреждение, которое оказывает поддержку малому и среднему бизнесу на ранних стадиях деятельности, активно сотрудничает с местными властями и международными организациями для расширения своих возможностей. Завершается строительство производственных площадей (5200 м. кв.), в которых планируется открытие до 1000 рабочих мест.

Инфраструктура:

Протяженность дорог – 110 км, из которых около 50 км в твердом покрытии (асфальт, брусчатка). Регулярно проводятся работы по модернизации дорожной сети, в том числе посредством ревитализации микрорайонов.

Покрытие сетями водоснабжения и канализации составляет около 95 %. Водопроводные сети проведены в 2008 году, безвозмездное финансирование Турецкой Республики. Сети канализации проведены в 2011 году при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития (70 % грант, 30 % кредит).

Не работают очистные сооружения.

Сети уличного освещения (110 км) охватывают около 96 % территории города. В последние годы, при поддержке европейских партнеров внедрены энергоэффективные решения, такие как установка LED фонарей и дистанционный контроль.

Рисунок 8. Дистанционный контроль уличного освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство. Сбор и транспортировку ТБО, уборку территории, благоустройство и озеленение города осуществляет Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения примэрии. На балансе Отдела мусоровозы, трактора, экскаватор, бобкат. Есть дефицит контейнеров для сбора ТБО, часто фиксируется возгорание неавторизированного городского полигона ТБО.

Туристические объекты:

Конноспортивный комплекс «At-Prolin» - единственная племенная конеферма в Молдове, которая занимается разведением орловских рысаков. Здесь проходят экскурсии, скачки, соревнования, зрелищные конноспортивные состязания.

Парк «Hakikat» - гагаузский этнографический комплекс, демонстрирует быт и культуру гагаузов. Включает музей под открытым небом, винный погреб с дегустацией вин собственного производства, национальную печь, блюда гагаузской и европейской кухонь.

Рисунок 9. Парк «Hakikat»

Свято-Дмитриевский Монастырь – одна из самых значимых православных святынь юга Молдовы. Посвящён святому великомученику Дмитрию Солунскому, является важным центром духовной жизни православного сообщества. Архитектура выдержана в православном стиле, с лаконичными формами и акцентом на природной гармонии.

Историко-Этнографический Музей – один из старейших музеев Гагаузии. В коллекции: археологические находки, предметы быта, исторические документы и фотографии, национальные костюмы, посуда, инструменты.

Проблемы развития:

Несмотря на усилия местных органов власти и поддержку партнеров по развитию, город сталкивается с комплексом хронических проблем, которые напрямую влияют на качество жизни населения: плохое качество питьевой воды; не работающие очистные сооружения; разбитая дорожная инфраструктура и отсутствие ливневой канализации; затопления во время проливных дождей; отсутствие системы раздельного сбора и утилизации мусора; массовый отъезд молодежи и трудоспособного населения в Кишинев и/или за границу; высокая доля пожилого населения; пассивность жителей; ограниченный местный бюджет и зависимость от цен на энергоносители; низкая инвестиционная привлекательность; большое количество бродячих животных.

  - Концепция городской ревитализации, термины, программы

Первая Программа городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2020 – 2022 годы – пилотный проект по возрождению городов в Молдове. Была разработана в рамках проекта «Поддержка Правительства Республики Молдова в реализации Национальной стратегии регионального развития Молдовы на 2016 – 2020 годы посредством комплексного и устойчивого развития городов» при софинансировании Польской программы сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Польши, координации Министерства финансов и региональной политики Республики Польша. Проект внедрялся в партнерстве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республика Молдова и Фондом солидарности Польши в Молдове.

Основные термины:

В переводе с латинского «Re» - «снова, повторно, обратно», «Vita» - жизнь.

Ревитализация - восстановление, обновление. Подразумевает действия, включающие физическое преобразование пространства и атмосферы, жизни и социальных отношений, компонентов общественной жизни, создаваемых городским пространством.

Городская ревитализация – процесс вывода деградированных городских территорий из кризисного состояния, осуществляемый местными органами власти посредством территориально интегрированных комплексных действий, через эффективное местное, региональное и национальное партнерство на основе Программы ревитализации.

Деградированная зона – территория с накоплением специфических, негативных социальных явлений, которые сопровождаются экономическими, экологическими, техническими и/или функционально-пространственными проблемами.

Зона ревитализации – территория, включающая в себя всю или часть деградированной территории, характеризующаяся определенной концентрацией негативных явлений, для которой предполагается осуществить ревитализацию в связи с большим значением для местного развития. Зона ревитализации не может занимать более 20% территории города и охватывать более 30% населения.

Ответственный за городскую ревитализацию – работник примэрии, назначенный распоряжением примара координатором процесса планирования, разработки и реализации Программы ревитализации.

Координационный комитет – организационная структура при примэрии, созданная решением муниципального совета или распоряжением примара для координации процесса подготовки и реализации программы ревитализации, состоящая из представителей различных подразделений примэрии, советников, НПО, которые также отвечают за выполнение задач, вытекающих из программы ревитализации.

Консультативная комиссия – группа граждан, состоящая из представителей области ревитализации (местные лидеры, представители ассоциаций жильцов, НПО, коммерческих предприятий, учреждений), созданная для выявления потребностей ревитализации и консультирования по разработке Программы ревитализации.

Участие общественности – вовлечение жителей, общественных организаций, экономических агентов, представителей учреждений в процесс ревитализации выбранной территории.

Проекты возрождения – ряд мероприятий и финансовых вложений в течение определенного периода времени, предназначенных для удовлетворения реальных потребностей и достижения конкретных целей. Проекты соответствуют целям Программы ревитализации и выполняются на городских территориях, четко разграниченных в пространстве, имеющем накопление негативных показателей. Проекты могут быть комплексными или секторальными.

Базовые (основные) проекты – проекты ревитализации, которые представляют собой основные мероприятия, реализуемые в широком масштабе и оказывающие повышенное воздействие на район ревитализации и города в целом, запланированные для достижения предложенной цели.

Дополнительные проекты – проекты ревитализации, которые дополняют основные проекты, сосредоточены на меньшем пространстве и оказывающие воздействие, характерное для подзоны зоны ревитализации.

Программа городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга – документ стратегического планирования, с помощью которого примэрия мун. Чадыр-Лунги стремится вывести из кризисного состояния наиболее уязвимый район города и улучшить качество жизни жителей зоны ревитализации посредством восстановления городской инфраструктуры за определенный период времени (5 лет), вовлечения и объединения сообщества в инициативные группы.

Программа ревитализации мун. Чадыр-Лунга за 2020-2025 годы показала, что ревитализация городской территории является эффективным инструментом комплексного устойчивого развития, с помощью которого примэрия в течение определенного периода времени может вывести из кризиса наиболее уязвимые городские территории.

Программа городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2026 – 2030 годы разработана в соответствии с Руководством по ревитализации городов в Молдове при поддержке Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия.

  - Связь Программы ревитализации со стратегическими документами

Программа ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2026-2030 годы соответствует следующим стратегическим документам местного, регионального и национального уровней:

- Генеральный План мун. Чадыр-Лунга;

- Стратегия социально-экономического развития мун. Чадыр-Лунга на 2022–2026 годы;

- План действий в области устойчивой энергетики и окружающей среды мун. Чадыр-Лунга;

- Стратегия РМ в области окружающей среды на 2024 – 2030 годы;

- Стратегия мобильности 2030;

- Национальная программа безопасности дорожного движения на 2025 – 2030 годы;

- Национальная стратегия регионального развития на 2022-2028 годы;

- Национальная стратегия развития «Европейская Молдова 2030».

- Анализ города – определение деградированных зон и зоны ревитализации

  - Описание методики исследования

Методика исследования опирается на принципы комплексного, межсекторного, территориально-ориентированного количественного и качественного анализа, соответствует Руководству по ревитализации городов в Республике Молдова и включает последовательные этапы, которые обеспечивают объективную оценку состояния городской среды, выявление зон кризисного развития и формирование стратегии преобразования:

- Институциональная подготовка:

  - Принято решение Чадыр-Лунгского муниципального Совета № 10/52 от 14.10.2025г. «Об этапах программ городской ревитализации», которым утверждена оценка реализации Программы ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2023-2025 годы и инициирована разработка Программы ревитализации на 2026-2030 годы;

  - Распоряжением примара № 467 – р от 02.12.2025г. назначена ответственная за городскую ревитализацию – Чолак Любовь, главный аналитик отдела по написанию проектов и привлечению инвестиций примэрии;

  - Создан Координационный Комитет (КК), в состав которого вошли представители примэрии, НПО, руководители образовательных учреждений, экономические агенты, муниципальные советники, представитель АРР АТО Гагаузия. Председатель КК – Валентин Кара, заместитель примара; секретарь – Чолак Любовь, ответственная за городскую ревитализацию;

  - В состав координационного комитета делегирована Градинар Светлана – начальник отдела планирования и регионального развития АРР АТО Гагаузия.

- Первичный пространственный анализ и территориальная делимитация:

  - Рассмотрена пространственно-функциональная структура города на основе Территориальных Единиц (ТЕ) – секторов населенного пункта. В соответствии с Генеральным планом Чадыр-Лунга разделена на 16 ТЕ;

  - На основании 16 ТЕ сформировано 6 секторов города: Северо-Запад, Север, Северо-Восток, Восток, Юг, Запад. Подсчитана численность населения и площадь территории каждой зоны.

- Анализ зон и определение зоны ревитализации:

  - Проведен многокритериальный анализ 6 секторов на основе социальных, экономических, экологических, пространственно-функциональных и технических показателей;

  - На основе полученных данных Координационным Комитетом определен самый уязвимый сектор города и утверждена зона ревитализации - Северо-Запад.

- Глубокий анализ зоны ревитализации и выявление ключевых проблем:

  - Создана Консультативная Комиссия, состоящая из представителей зоны ревитализации (сектор Северо-Запад): руководители Ассоциаций жильцов, местные лидеры частного сектора, представители учебных/медицинских учреждений и экономических агентов, сотрудники примэрии;

  - На основе показателей, визитов и обследований местности, рабочих встреч и опросов жителей проведен глубокий анализ зоны ревитализации, определены и систематизированы ключевые проблемы.

- Формирование видения, целей и стратегических направлений:

  - На основе анализа, консультаций и обсуждений с жителями, Координационным комитетом и Консультативной комиссией определены цели, направления и меры вмешательства;

  - В процессе разработки проектов выстроены приоритеты: максимальное социальное воздействие, устойчивость и энергоэффективность, улучшение качества городской среды, вовлечение местного сообщества.

- Утверждение Программы ревитализации:

- Программа согласована с Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия;

- Проведены публичные консультации в процессе принятия решения «Об утверждении Программы городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2026-2030 годы»;

- Получены и интегрированы в окончательную версию Программы предложения и комментарии жителей, бизнеса и гражданского общества;

- На заседании Чадыр-Лунгского муниципального Совета утверждена Программа городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2026-2030 годы.

  - Делимитация города

Разделение города на зоны осуществлено на основании Градостроительного Регламента, утвержденного совместно с Генеральным планом развития муниципия Чадыр-Лунга. Градостроительный Регламент соответствует требованиям Генерального плана и прилагается отдельным томом. Связь между Генеральным планом и Регламентом осуществляется через Территориальную Единицу (ТЕ) – сектор населенного пункта, ограниченный критериями действия. Вся территория города разделена на 16 ТЕ, на основании которых сформировано 6 Секторов города (Северо-Запад, Север, Северо-Восток, Восток, Юг, Запад).

Таблица 1. Информация о секторах

| № | Название Сектора | ТЕ (территориальные единицы) | Площадь, га | % территории | Численность населения | % жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципий Чадыр-Лунга | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1258 | 100 % | 18 005 | 100 % |
| 1. | Северо-Запад | 1, 2, 10 | 227,6 | 18 % | 2966 | 16,47 % |
| 2. | Север | 3, 4, 8, 9 | 336,5 | 26,8 % | 3091 | 17,17 % |
| 3. | Северо-Восток | 5, 6, 7 | 245,0 | 19,5 % | 3086 | 17,14 % |
| 4. | Восток | 13, 14 | 177,5 | 14,1 % | 3849 | 21,38 % |
| 5. | Юг | 15, 16 | 134 | 10,6 % | 2599 | 14,43 % |
| 6. | Запад | 11, 12 | 137,2 | 11 % | 2414 | 13,41 % |
|  | Источник: | Градостроительный Регламент | База данных e-Cadastru |  | Показатели социально-экономического развития мун. Чадыр-Лунга на 01.01.2025г. |  |  |

Рисунок 10. Разделение города на Сектора

Сектор № 1. Северо-Запад (ТЕ 1, 2, 10)

Площадь – 227,6 га, численность населения – 2966 человек.

Зона представлена частным сектором (включая новый микрорайон, заселенный молодыми семьями), в котором компактно расположены участки жилой секционной многоэтажной застройки. В зоне 11 многоэтажных домов и 6 ассоциаций жильцов.

Социально значимые объекты:

- Мультифункциональный центр;

- Районная больница (детское, терапевтическое,

хирургическое отделения, роддом);

- Центр семейных врачей;

- Медицинские диагностические центры;

- Территориальная касса социального страхования

- Лицей им. М. Губогло;

- Гимназия им. П. Казмалы;

- Учреждение раннего образования «Андриеш» (№ 8);

- Профессиональная школа Чадыр-Лунги;

- Муниципальный питомник растений;

Экономическая деятельность

В зоне расположено 66 предприятий, которые

представлены 14 видами деятельности:

- Розничная (21) и оптовая (1) торговля;

- Общественное питание (9);

- Производство (9);

- АЗС (3);

- Сельское хозяйство (6);

- Вулканизация, СТО (4);

- Салоны красоты (2);

- Автомойки (2);

- Услуги по перевозке пассажиров (1);

- Аптеки (6);

- Страховые компании (1);

- Ритуальные услуги (3);

- Организация праздников и рекламная продукция (1);

Характерные особенности Сектора:

Негативные тенденции: большое количество социально-уязвимых семей, высокий уровень безработицы и обращений в полицию, стихийные свалки.

Инфраструктура: частично реконструированы из средств местного бюджета дороги, по которым курсирует общественный транспорт; подъездные пути и дворовые территории многоэтажных домов разбиты, существует дефицит игровых и спортивных площадок.

Мобильность и доступ: в зоне курсирует городской общественный транспорт, а именно маршруты № 2, 3, 4, 5 (рис. № 11).

Сектор № 2. Север (ТЕ 3, 4, 8, 9)

Площадь – 336,5 га, численность населения – 3091 человек.

Зона представляет собой компактный участок жилой секционной многоэтажной застройки, Парк Молодёжи (12 га), промышленную территорию. В зоне 44 многоэтажных дома, 15 Ассоциаций жильцов.

Социально значимые объекты:

- Примэрия мун. Чадыр-Лунга;

- Отдел Чрезвычайных Ситуаций;

- Единый культурный центр;

- Гагаузский национальный театр им. Чакира;

- Мастерская народных ремесленников;

- Храм Казанской Божьей Матери;

- Воскресная школа;

- УРО «Золотой Ключик» (№ 6);

- УРО «Березка» (№ 4);

- Теоретический лицей «Оризонт»;

- Муниципальная спортивная школа;

- Комплекс с бассейном «РИО»;

- ДОСААФ;

- Молдтелеком;

- Автостанция.

Экономическая деятельность:

В зоне расположено 79 предприятий, которые

осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, переработки, производства, строительства, сельского хозяйства, туризма, перевозки пассажиров, ритуальных услуг, обслуживания

техники, забоя скота, мобильной связи и

интернета, вулканизация, салоны красоты,

банк, страховая компания.

Характерные особенности Сектора:

Промышленная часть сектора переживает упадок несмотря на то, что в части бывших промышленных объектов ведут деятельность экономические агенты.

Инфраструктура:

Благодаря реализации проектов, включенных в программу городской ревитализации на 2020-2025 годы, дорожная/дворовая инфраструктуры, парковая зона и социальные объекты восстановлены, созданы досуговые и игровые зоны, улучшены условия ведения бизнеса, повышен уровень жизни населения.

Мобильность и доступ: курсирует городской общественный транспорт, маршруты № 1, 4 (рис. № 11).

Сектор № 3. Северо-Восток (ТЕ 5, 6, 7)

Площадь – 245 га, численность населения – 3086 человек.

Сектор включает зону промышленного строительства и жилые районы, которые представляют собой индивидуальное жилищное строительство и участки секционной многоэтажной застройки. В зоне 17 многоэтажных домов, 1 ассоциация жильцов.

Социально значимые объекты:

- УРО «Колокольчик» (№ 5);

- Медицинский центр «Глория», хоспис;

- Железнодорожный вокзал;

- Православный храм Рождества Христова;

-Реабилитационный центр для детей (санаторий);

- SA «Drumuri».

Экономическая деятельность:

В зоне расположено 27 предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания, производства, строительства, оптовой торговли, автомойка, АЗС.

Характерные особенности Сектора:

Негативные показатели: большое количество социально-уязвимых семей, стихийные свалки, отсутствие школ, культурных и спортивных объектов.

Расположение: зона расположена на окраине; микрорайон Совхоз, который представлен многоэтажной застройкой, «оторван» от остальной части города. Доступ ко всем социальным, образовательным, культурным, экономическим объектам возможен только на личном или общественном транспорте.

Инфраструктура: дорожная, дворовая, игровая инфраструктура нуждаются в реконструкции. В зоне самый низкий процент покрытия сетей водоснабжения. На этапе подготовки к реализации проект по строительству водопроводных сетей в данной зоне.

Мобильность и доступ: курсирует городской общественный транспорт, маршруты № 1, 2 (рис. № 11).

Сектор № 4. Восток (ТЕ 13,14)

Площадь – 177,5 га, численность населения - 3849 человек.

Зона включает рынок, парк Победы, жилые районы, которые представляют собой индивидуальное жилищное строительство и участки секционной многоэтажной застройки. В зоне 7 многоэтажных домов, 1 ассоциация жильцов.

Социально значимые объекты:

- Управление Налогового Администрирования;

- Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения;

- Центр социально-психологической реабилитации детей;

- Спортивная школа № 1 им. Потапова;

- Комиссариат полиции;

- Прокуратура;

- Рынки (вещевой, продуктовый, птичий);

- Автошкола;

- Молитвенный дом баптистов Голгофа;

- ПУ «Бизнес-Инкубатор»;

- Районная библиотека;

- Почта;

- Школа футбола;

- Школа Искусств;

- УРО «Ивушка» (№7);

- Лицей им. М. Чакира;

- Городской стадион.

Экономическая деятельность:

В зоне расположено 164 предприятия, которые осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, производства, строительства, сельского хозяйства, перевозки пассажиров, туризма, гостиничных услуг, страхования, ритуальных услуг, обслуживания техники, мобильной связи и интернета, организации праздников и рекламной продукции, оценки имущества, ремонта ювелирных изделий, банки, аптеки и ветаптеки, СТО, автомойки, салоны красоты.

Характерные особенности:

Зона отличается самой большой концентрацией действующих экономических агентов и патентообладателей, что обусловлено нахождением в зоне городского рынка. Жителям доступны образовательные, культурные, спортивные объекты и разнообразные досуговые зоны, в том числе расположенные в парке Победы.

Инфраструктура: хорошее состояние дорог обеспечивает доступность сектора. Несмотря на наличие различных образовательных и досуговых объектов, есть необходимость в обустройстве игровой/спортивной инфраструктуры на отдаленных участках зоны.

Мобильность и доступ: курсирует городской общественный транспорт, маршруты № 1, 2, 3, 4, 5 (рис. № 11).

Сектор № 5. Юг (ТЕ 15,16)

Площадь – 134 га, численность населения – 2599 человек.

Зона представлена преимущественно частными домовладениями. В зоне 6 многоэтажных домов, 2 ассоциации жильцов.

Социально значимые объекты:

- Центр размещения пожилых

людей им. Эрдогана;

- Суд;

- Свято-Дмитриевский Монастырь;

- Молитвенный дом адвентистов;

- УРО «Василек» (№ 1);

- Теоретический лицей им. В. Мошков;

- Школа бокса;

- Конеферма «At-Prolin».

Экономическая деятельность:

В зоне расположено 25 предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли, производства, сельского хозяйства, перевозки пассажиров, туризма, мобильной связи и интернета, благоустройства и озеленения, аптеки, СТО, салон красоты.

Характерные особенности:

Зона расположена на холмах, окружающих город. Из-за большого уклона дороги в микрорайоне смывало после дождей, делая невозможным проезд автомобилей и служб экстренной помощи, не курсировал общественный транспорт.

Инфраструктура:

В последние годы, для решения проблем, связанных с географическим расположением зоны, примэрия активно восстанавливала дорожную инфраструктуру микрорайона. В настоящее время 70 % дорог обустроены брусчаткой, покрытие сетей уличного освещения, водопровода и канализации превышает 95 %. Существует дефицит игровых и досуговых зон на окраине зоны.

Мобильность и доступ: курсирует городской общественный транспорт, маршрут № 5 (рис. № 11).

Сектор № 6. Запад (ТЕ 11,12)

Площадь – 137,2 га, численность населения – 2414 человек.

Зона представлена большим количеством частных домовладений и легким доступом к муниципальным объектам.

Социально значимые объекты:

- Гимназия-сад им. Г. Сыртмача;

- Администрация;

- Социальный центр «Глория»;

- Стоматология;

- Производственные площади на 5200 м. кв.

Экономическая деятельность:

В зоне расположено 74 предприятия, которые осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, переработки, производства, сельского хозяйства, перевозки пассажиров, туризма, страхования, обслуживания техники, мобильной связи и интернета, банки, аптеки, СТО, салон красоты, автомойки.

Характерные особенности:

В зоне отсутствуют многоэтажные

дома, есть стихийные свалки на окраине.

Существует острая необходимость в создании игровых и досуговых зон для жителей, но недостаточно свободных площадей для подобных объектов.

Инфраструктура:

Хорошее покрытие сетями уличного освещения, водопровода и канализации – более 95 %, удовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры – основные связующие улицы реконструированы (45%).

Мобильность и доступ: курсирует городской общественный транспорт, маршруты № 2, 5 (рис. № 11).

  - Анализ различий между частями города

Индикаторы были выбраны на основании Руководства по городской ревитализации в Молдове в ходе рабочей встречи по городской ревитализации, на которой присутствовали представители примэрии и АРР АТО Гагаузия.

Таблица 2. Индикаторы

| Сфера | Название индикатора | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Социальная | Количество безработных | Служба занятости мун. Чадыр-Лунга |
|  | Количество социально-уязвимых семей | Главное управление здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия |
|  | Количество людей с особыми потребностями |  |
|  | Количество обращений в полицию за 12 месяцев | Инспекторат полиции мун. Чадыр-Лунга |
|  | Количество ассоциаций жильцов | Специалист по жилищному фонду и юридическим вопросам примэрии |
|  | Доступность общественного транспорта для маломобильных групп и социально-уязвимых категорий (% автобусов с аппарелями, льготных билетов) | Договор на оказание услуг городских пассажирских перевозок между примэрией и компанией-перевозчиком. Решения местного совета об утверждении маршрутов и тарифов |
| Экономическая | Количество экономических агентов в зоне | Налоговый отдел примэрии |
|  | Виды предпринимательской деятельности | Налоговый отдел примэрии |
| Экологическая | Количество контейнеров для сбора ТБО | Служба санитарной очистки примэрии |
|  | Количество стихийных свалок | Служба санитарной очистки примэрии |
|  | Площадь зеленых насаждений | Землеустроитель примэрии |
|  | Подверженность затоплениям и наводнениям во время проливных дождей (1 – очень редко, 2 – редко, 3 – умеренно, 4 – часто, 5 – регулярно) | Протокола заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям мун. Чадыр-Лунга |
|  | Потребление традиционных источников энергии и выбросы CO2 в секторе общественного транспорта | Расчет выбросов на основе данных о потреблении топлива автобусами компании-перевозчика |
| Пространственно-функциональная | Детские сады | ЦИОН примэрии |
|  | Учебные заведения (гимназия, лицеи, профессиональная школа, гимназия-сад) | ЦИОН примэрии |
|  | Культурные центры | ЦИОН примэрии |
|  | Спортивные центры | ЦИОН примэрии |
|  | Количество многоэтажных домов | Специалист по жилищному фонду и юридическим вопросам примэрии |
|  | Дворы многоэтажных домов, нуждающиеся в реконструкции (%) | Инженер по дорогам примэрии |
|  | Количество детских/спортивных площадок | Служба благоустройства |
|  | Детские/спортивные площадки, нуждающиеся в реконструкции (%) | Служба благоустройства |
| Техническая | Водоснабжение (% покрытия) | АО «Apă-Termo» |
|  | Канализация (% покрытия) |  |
|  | Дороги с твердым покрытием (брусчатка, асфальт) в хорошем состоянии | Инженер по дорогам примэрии |
|  | Количество пешеходных переходов (косвенный показатель интенсивности дорожного движения вокруг социально-значимых объектов) | Инженер по дорогам примэрии |
|  | Уличное освещение (% покрытия) | Служба благоустройства |
|  | Видеонаблюдение (количество камер) | Служба благоустройства |
|  | Общественный транспорт (доступ к образовательным учреждениям) | Решение местного совета об утверждении маршрутов |

    - Социальная сфера

Таблица 3. Социальные индикаторы

| № | Социальные индикаторы | Показатель по городу | Северо-Запад | Север | Северо-восток | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество безработных | 42 | 11 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| 1.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 2,3 | 3,7 | 2,9 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 2,0 |
| 2. | Количество социально- уязвимых семей | 81 | 18 | 22 | 10 | 9 | 13 | 9 |
| 2.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 4,5 | 6 | 7,1 | 3,2 | 2,3 | 5 | 3,7 |
| 3. | Количество людей с особыми потребностями | 24 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 3.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,4 |
| 4. | Количество обращений в полицию за 12 месяцев | 913 | 283 | 230 | 70 | 116 | 84 | 130 |
| 4.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 50,0 | 95 | 74,4 | 22,6 | 30 | 32 | 54 |
| 5. | Количество ассоциаций жильцов | 25 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | - |
| 5.1 | Индекс в пересчете на 10 домов | 2,9 | 5,4 | 3,4 | 0,5 | 1,4 | 3,3 | - |
| 6. | Доступность общественного транспорта для маломобильных групп и социально-уязвимых категорий (% автобусов с аппарелями, льготных билетов) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

    - Экономическая сфера

Таблица 4. Экономические показатели

| № | Экономические показатели | Показатель по городу | Северо-Запад | Север | Северо-восток | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество экономических агентов в зоне | 435 | 66 | 79 | 27 | 164 | 25 | 74 |
| 1.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 24,1 | 22,2 | 25,5 | 8,7 | 42,6 | 9,6 | 30,6 |
| 2. | Виды деятельности: | 29 | 14 | 21 | 7 | 25 | 11 | 17 |
| 2.1. | Розничная торговля | 203 | 21 | 29 | 12 | 88 | 13 | 40 |
| 2.2 | Общественное питание | 35 | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 2.3 | Перерабатывающие предприятия | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4 | Производства | 50 | 9 | 5 | 7 | 19 | 2 | 8 |
| 2.5 | Строительные организации | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2.6 | АЗС | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.7 | Сельскохозяйственные предприятия | 17 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2.8 | Вулканизация, СТО | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2.9 | Салоны красоты | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2.10 | Автомойки | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2.11 | Оптовая торговля | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2.12 | Услуги по перевозке пассажиров | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2.13 | Туризм | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.14 | Аптеки, Ветеринарные аптеки | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 2.15 | Банки | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.16 | Гостиничные услуги | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.17 | Страховые компании | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.18 | Рынки | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.19 | Платные туалеты | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.20 | Ритуальные услуги | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.21 | Услуги по обслуживанию техники | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.22 | Операторы мобильной связи и интернета | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2.23 | Организация праздников/реклама | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2.24 | Услуги по забою скота | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Парковка автомобилей | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.26 | Благоустройство, озеленение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.27 | Оценка имущества | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.28 | Ремонт ювелирных изделий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.29 | Телевидение | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

    - Экологическая сфера

Таблица 5. Экологические показатели

| № | Экологические показатели | Показатель по городу | Северо-Запад | Север | Северо-восток | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество контейнеров для сбора ТБО | 126 | 22 | 33 | 20 | 18 | 23 | 9 |
| 1.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 7 | 7,4 | 10,6 | 6,5 | 4,6 | 8,8 | 3,7 |
| 2. | Количество стихийных свалок | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2.1 | Индекс в пересчете на 1000 жителей | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,7 | 0,8 |
| 3. | Площадь зеленых насаждений | 203,1 | 24,1 | 113,7 | 24,3 | 15,4 | 8,6 | 17 |
| 3.1. | Процент облесения территории | 13,6 | 10,6 | 33,8 | 9,9 | 8,7 | 6,4 | 12,4 |
| 4. | Подверженность затоплениям и наводнениям во время проливных дождей (1 – очень редко, 2 – редко, 3 – умеренно, 4 – часто, 5 – регулярно) | 2,3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5. | Потребление традиционных источников энергии и выбросы CO2 в секторе общественного транспорта | 72 тонны дизельного топлива 197 тонн выбросы СО2 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Пространственно-функциональная сфера

Таблица 6. Пространственно-функциональные показатели

| 1№ | Образовательные учреждения | Показатель по городу | Северо-Запад | Север | Северо-восток | Восток | Юг | Запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детские сады | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Учебные заведения (гимназии, лицеи, профессиональная школа, гимназия-сад) | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Культурные центры | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 | Спортивные центры | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Общественное пространство | Показатель по городу | Северо-Запад | Север | Северо-восток | Восток | Юг | Запад |
| 2.1 | Количество многоэтажных домов | 85 | 11 | 44 | 17 | 7 | 6 | - |
| 2.2 | Дворы многоэтажных домов, нуждающиеся в реконструкции (%) | 72 % | 100% | 0% | 100 % | 85% | 85% | - |
| 2.3 | Количество детских/спортивных площадок | 27 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2.4 | Детские/спортивные площадки, нуждающиеся в реконструкции (%) | 54,16% | 75% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |

    - Техническая сфера

Таблица 7. Показатели технической сферы

| № | Технические индикаторы | Показатель по городу | Северо-Запад (1,2,10) | Север (3,4,8,9) | Северо-восток (5,6,7) | Восток (13,14) | Юг (15,16) | Запад (11,12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение (% покрытия) | 94,16% | 94% | 99% | 80% | 97% | 99% | 96% |
| 2. | Канализация (% покрытия) | 96,8% | 96% | 99% | 96% | 95% | 99% | 96% |
| 3. | Дороги с твердым покрытием (брусчатка, асфальт) в хорошем состоянии | 50% | 30% | 65% | 40% | 50% | 70% | 45% |
| 4. | Кол-во пешеходных переходов (косвенный показатель интенсивности дорожного движения вокруг социально-значимых объектов) | 35 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 5. | Уличное освещение (% покрытия) | 95,6% | 95% | 99% | 92% | 96% | 96% | 96% |
| 6. | Видеонаблюдение (количество камер) | 49 | 4 | 16 | 1 | 18 | 6 | 4 |
| 7. | Общественный транспорт | Количество и протяженность маршрутов, доступ к образовательным учреждениям (Рисунок № 11) |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 11. Общественный транспорт: количество и протяженность маршрутов, доступ к образовательным учреждениям

Маршрут №1	протяженность 16,2 км;

Маршрут № 2/1, 2/2, 2/3                           протяженность 16,2 км;

Маршрут №3	протяженность 13,2 км;

Маршрут № 4                                   протяженность 13,6 км;

Маршрут № 5 	протяженность 13,6 км;

Школы -               Детские сады -            Культурные центры -           Спортивные центры -               Профессиональная школа -

  - Выявление деградированных участков

Для определения наиболее уязвимых зон города, в которых преобладают негативные тенденции в социальной, экономической, экологической, пространственно-функциональной и технической сферах, в ходе заседания Координационного Комитета № 1 был проведен сравнительный анализ собранных количественных показателей.

Рисунок 12. Заседание Координационного Комитета № 1

В соответствии с таблицей № 3 социальные индикаторы распределены следующим образом:

- Секторы «Запад» и «Юг» демонстрируют наиболее благоприятную ситуацию по показателям: «количество безработных» и «количество социально-уязвимых семей»; самый маленький процент людей с особыми потребностями; незначительное превышение среднего значения по городу по количеству обращений в полицию. Количество ассоциаций жильцов в секторе «Юг» немного выше среднего, в секторе «Запад» не подвергался анализу в связи с отсутствием многоэтажных домов в зоне. Жители обоих секторов находятся в уязвимой ситуации из-за качества городских общественных перевозок: автобусы старые, не приспособлены для маломобильных групп, высокие тарифы ограничивают мобильность социально-уязвимых семей, и это единственный негативный фактор, характерный для секторов «Юг» и «Запад».

- В секторах «Север», «Северо-Восток» и «Восток» сконцентрировано по 2 негативных показателя. В секторе «Север» наибольшее количество социально-уязвимых семей, в секторе «Восток» самый высокий процент людей с особыми потребностями, в секторе «Северо-Восток» наименьшее количество ассоциаций жильцов. Жители всех секторов находятся в уязвимой ситуации из-за качества городских общественных перевозок: автобусы старые, не приспособлены для маломобильных групп, высокие тарифы ограничивают мобильность социально-уязвимых категорий жителей.

- Для сектора «Северо-Запад» характерна концентрация 3 негативных показателей: самый высокий уровень безработицы и обращений в полицию на протяжении последних 12 месяцев. Качество городских общественных перевозок также негативно сказывается на жителях данной зоны. В зоне самый высокий показатель количества ассоциаций жильцов.

Вывод. Анализ социальных показателей демонстрирует, что для сектора «Северо-Запад» характерна самая высокая концентрация негативных социальных явлений. В то же время, в зоне самый высокий показатель количества ассоциаций жильцов, что свидетельствует о наличии местных лидеров, готовых взять на себя ответственность за положительные перемены в своих сообществах и демонстрирует потенциал развития зоны совместно с жителями.

В соответствии с таблицей № 4 экономические индикаторы распределены следующим образом:

- В секторе «Северо-Восток» самое низкое количество действующих экономических агентов, в секторе «Восток» - самое высокое.

- Виды экономической деятельности приведены в качестве количественных данных и не поддавались пересчету на 1000 жителей и анализу.

Вывод. Оба показателя носят скорее информативный характер и описывают зоны, так как распределение экономических агентов зависит в первую очередь от географического расположения. Например, самая высокая концентрация экономических агентов в секторе «Восток» обусловлена расположением продуктового, вещевого и птичьего рынка, кафе, а самая низкая концентрация в секторе «Северо-Восток» - в связи с удаленностью от центральной части города.

Согласно таблицы № 5 экологические показатели распределены следующим образом:

- Секторы «Северо-Восток» и «Север» демонстрируют очень редкую подверженность затоплениям и наводнениям. В секторе «Север», наряду с очень редкими случаями затоплений и наводнений, самый высокий индекс контейнеров для сбора ТБО и процент облесения, что является положительными показателями. В секторе «Восток» - нет ни одной стихийной свалки. Высокое потребление дизельного топлива и выбросов СО2 в сфере общественного транспорта единственный негативный показатель в секторах «Северо-Восток», «Восток», «Север».

- В секторе «Запад» - самый низкий индекс количества контейнеров для сбора ТБО в городе. В секторе «Юг» самый низкий процент облесения. В обоих секторах высокое потребление дизельного топлива и выбросов СО2 в сфере общественного транспорта. Таким образом в секторах «Запад» и «Юг» наблюдается концентрация 2 негативных показателей.

- В секторе «Северо-Запад» сконцентрировано 3 негативных показателя: самый высокий индекс количества стихийных свалок, высокое потребление дизельного топлива и выбросов СО2 в сфере общественного транспорта и регулярная подверженность затоплениям и наводнениям в результате проливных дождей.

Вывод. Анализ экологических показателей демонстрирует, что для сектора «Северо-Запад» характерна самая высокая концентрация негативных экологических явлений.

Согласно таблицы № 6 пространственно-функциональные показатели распределены следующим образом:

- Сектор «Север» не подвержен негативным явлениям, лидирует по следующим положительным показателям: количество детских садов, культурных и спортивных центров, современная дворовая и досуговая инфраструктуры.

- Сектор «Восток» не подвержен негативным явлениям, лидирует по положительным показателям: наличие культурного и спортивных центров.

- В секторе «Юг» - 1 негативный показатель: отсутствие культурных центров.

- Секторы «Северо-Запад» и «Запад» характеризуются 3 негативными показателями: отсутствием культурных и спортивных центров, в секторе «Северо-Запад» 100 % дворов многоэтажных домов нуждаются в реконструкции, а в секторе «Запад» - 100 % детских площадок разбиты.

- В секторе «Северо-Восток» 4 негативных показателя: отсутствуют учебные заведения, культурные и спортивные центры, дворы многоэтажных домов разбиты.

Вывод. Анализ пространственно-функциональных показателей демонстрирует, что для сектора «Северо-Восток» характерна самая высокая концентрация негативных пространственно-функциональных индикаторов.

Согласно таблицы № 7 показатели технической сферы распределены следующим образом:

- Сектор «Юг» не подвержен негативным явлениям, лидирует по 3 положительным показателям: покрытие сетями водоснабжения и канализации и процент дорог с твердым покрытием в хорошем состоянии.

- Сектор «Запад» не подвержен ярко выраженным негативным явлениям.

- В секторе «Север» 3 положительных показателя (покрытие сетями водоснабжения, канализации и уличного освещения), 1 негативный – большое количество пешеходных переходов.

- В секторе «Восток» 1 положительный показатель (количество камер видеонаблюдения) и 1 отрицательный – покрытие сетями канализации.

- В секторе «Северо-Запад» - 3 негативных показателя: покрытие сетями водоснабжения, % дорог с твердым покрытием в хорошем состоянии и большое количество пешеходных переходов.

В секторе «Северо-Восток» - 3 негативных показателя: самый низкий процент покрытия сетями водоснабжения, видеонаблюдения и уличного освещения. Важно: на этапе подписания контракт на финансирование крупного проекта, в рамках которого будут построены сети водоснабжения в микрорайоне «Совхоз», который входит в сектор «Северо-Восток». Проект будет реализован в течение 36 месяцев и неизбежно приведет к разрушению дорожной инфраструктуры в процессе реализации.

Вывод. Анализ показателей технической сферы демонстрирует, что для секторов «Северо-Восток» и «Северо-Запад» характерна самая высокая концентрация негативных явлений в технической сфере.

Таким образом, в результате сравнительного анализа всех секторов определены две наиболее уязвимые зоны города: секторы «Северо-Запад» и «Северо-Восток».

Таблица 9. Концентрация негативных (красный) и позитивных (зеленый) показателей по сферам и секторам

| Название сектора |  | Социальная сфера | Экономическая сфера | Экологичес-кая сфера | Пространственно-функциональная сфера | Техническая сфера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Северо-Запад |  |  |  |  |  |
| 2. | Север |  |  |  |  |  |
| 3. | Северо-Восток |  |  |  |  |  |
| 4. | Восток |  |  |  |  |  |
| 5. | Юг |  |  |  |  |  |
| 6. | Запад |  |  |  |  |  |

  - Определение зоны ревитализации

Рисунок 13. Заседание Координационного Комитета № 1

Согласно руководящих принципов по ревитализации городских территорий, зона ревитализации – территория, которая характеризуется концентрацией негативных явлений, особенно в социальной сфере, не превышает 20% от площади территории города и 30 % от общей численности населения. Кроме того, зона ревитализации должна играть важное значение для местного развития и потенциал, который способствует общему развитию города в процессе восстановления.

Рисунок № 14. Делимитация города на секторы

В результате обсуждения двух уязвимых зон города, члены Координационного комитета пришли к выводу, что, с точки зрения качества жизни населения, больше нуждается в ревитализации сектор «Северо-Восток», а с точки зрения накопления негативных социальных явлений и потенциала для развития города и предоставления социально-значимых услуг населению всего города в восстановлении больше нуждается сектор «Северо-Запад». С учетом того, что в секторе «Северо-Восток» в ближайшие годы будут проводиться работы по проведению систем водоснабжения, которые неизбежно приведут к разрушению дорожной инфраструктуры, что делает невозможной параллельную реализацию проектов по ревитализации сектора «Северо-Восток», было принято единогласное решение об утверждении зоной ревитализации сектора «Северо-Запад».

- Углубленный анализ зоны ревитализации

  - Описание зоны городской ревитализации

Площадь территории – 227,6 га (18% от площади города).

Количество жителей – 2966 человек (16,47 % от общей численности населения).

Зона представлена частным индивидуальными домами и участками многоэтажной застройки (11 многоэтажных домов). В зону ревитализации входят: частично «Щефтелик» - новый микрорайон, заселенный молодыми семьями, которые построили и продолжают строить частные дома на земельных участках, бесплатно предоставленных им примэрией в качестве поддержки молодых семей, микрорайоны «6 школа», «юбилейная», «инкубатор», «центр» частично. В зоне большое количество социально-значимых объектов районного значения.

Рисунок № 15. Зона ревитализации

Границы зоны ревитализации:

- Улица Крылова с № 1 по № 41;

- Улица Карла Маркса с № 14 по № 90;

- Улица Заречная с № 2 по № 36;

- Улица Чкалова с № 1 по № 51, с № 2 по № 72;

- Улица Ленина с № 1 по № 67, с № 2 по № 40;

- Улица Гоголя с № 1 по № 43, с № 2 по № 32А;

- Улица Автомобилистов с № 1 по № 3, с № 2 по № 10;

- Пер. Гайдара с № 1 по № 11, с № 2 по № 4;

- Улица Гайдара с № 1 по № 23, с № 2 по № 24;

- Улица Косыгина с № 1 по № 13, с № 2 по № 4;

- Улица Кошевого с № 1 по № 15, с № 2 по № 20;

- Улица Куйбышева с № 1 по № 15, с № 2 по № 16;

- Улица Б. Главана с № 1 по № 25, с № 2 по № 22;

- Пер. Б. Главана с № 1 по № 23, с № 2 по № 30;

- Улица Сыртмача с № 1 по № 81, с № 2 по № 108;

- Пер. Сыртмача с № 1 по № 17, с № 2 по № 10;

- Пер. П. Казмалы с № 1 по № 15, с № 2 по № 8;

- Улица Мичурина с № 1 по № 45, с № 2 по № 20;

- Улица М. Славиогло с № 1 по № 17, с № 2 по № 16;

- Улица Персиковая с № 1 по № 17, с № 2 по № 18;

- Улица Вишневая с № 1 по № 17, с № 2 по № 16;

- Улица Акациевая с № 1 по № 41, с № 2 по № 42;

- Улица Ореховая с № 1 по № 39, с № 2 по № 38;

- Улица Дружбы с № 1 по № 35, с № 2 по № 32;

- Улица 23 декабря с № 1 по № 31, с № 2 по № 14;

- Улица Ф. Келеша с № 1 по № 9, с № 2 по № 18;

- Улица Виноградная С № 1 по № 13, с № 2/1 по № 2/2;

- Пер. Юбилейный с № 3 по № 5;

- Улица Матросова с № 1 по № 31, с № 2 по № 36;

- Многоэтажные дома: ул. Ленина № 5, № 40/1, № 40/2, № 23/1, № 23/2, № 23/3, № 23/4, ул. Юбилейная № 1, 3, 5, 7.

Проведение углубленного анализа проблем, выявление потребностей в области возрождения, формулирование видения, постановка задач и планирование предложений по проектам возрождения осуществлялись членами Консультативной Комиссии и Координационного Комитета во время собраний, визитов в зону, общения с жителями и заинтересованными сторонами. Информация проиллюстрирована на фотографиях, картах и графиках, представленных в следующем разделе.

  - Анализ ситуации в зоне ревитализации с разных точек зрения

Рисунок 16. Социальные показатели зоны ревитализации (индекс в пересчете на 1000 жителей)

Социальная сфера

В зоне ревитализации (сектор Северо-Запад), в сравнении с другими зонами города, самое большое количество безработных, повышенное количество социально-уязвимых семей, а количество обращений в полицию на протяжении последних 12 месяцев превышает среднее значение по городу почти в 2 раза. В совокупности эти явления создают порочный круг: экономическая стагнация приводит к бедности и безработице, что является драйвером повышения уровня преступности и оттока населения, еще больше ослабляет местную экономику и усугубляет миграцию рабочей силы. Социально-уязвимые семьи вынуждены уезжать в поисках работы, чтоб обеспечить детям достойный уровень жизни, образования и здоровья, оставляя пожилых родителей и детей, что увеличивает нагрузку на социальные службы.

Рисунок 17. Общественный транспорт

Рисунок 18. Вход в общественный транспорт

Низкое качество услуг по пассажирским перевозкам в сфере общественного транспорта усугубляет социальное неравенство и создает транспортную бедность: ограничивает доступ к работе, медицине, образованию и досугу для маломобильных граждан, молодых семей с детьми, пенсионеров и безработных, провоцируя изоляцию, стресс и финансовые трудности в связи с высокими затратами на проезд или вынужденным отказом от поездок. Автобусы компании-перевозчика старые, без аппарелей, тарифы увеличены на фоне повышения цен на энергоносители.

Наряду с негативными явлениями, в зоне ревитализации наблюдаются позитивные тенденции, связанные с активностью населения, что свидетельствует о высоком потенциале возрождения зоны при активном участии жителей:

- Самый высокий индекс ассоциаций жильцов, а значит активных жителей, которые могут внести вклад в восстановление всей зоны;

Рисунок 18. Распределение ассоциаций жильцов по секторам города

Наличие образовательных учреждений (2 школы, 1 детский сад, 1 Профессиональная школа) - важных социальных объектов, которые являются центрами общественной активности детей, подростков и их родителей, в том числе в вопросах интеграции в среду сверстников, вовлечения в восстановление социальной и экономической инфраструктур, зон отдых и досуга;

Рисунок 19. Собрание Консультативной Комиссии № 1

Новый микрорайон индивидуального жилого строительства «Щефтелик», характерной особенностью которого является заселенность преимущественно молодыми семьями, которым примэрия выдавала земельные участки под строительство после заключения брака в качестве поддержки. Жители микрорайона отличаются инициативностью и сплоченностью в решении совместных проблем, таких как подведение сетей водопровода, канализации, газа, электричества.

    - Экономическая сфера

Рисунок 21. Супермаркет «Linella» и подъездная инфраструктура

Рисунок 20. Виды предпринимательской деятельности в зоне ревитализации

В зоне расположено 66 предприятий, которые представлены 14 видами деятельности. Основные проблемы: высокая конкуренция в сфере торговли и услуг на фоне ограниченных доходов жителей (влияет на спрос услуг «не первой необходимости»); недостаточная диверсификация и высокая чувствительность к потребительскому спросу и экономическим спадам; несовершенство дорожной инфраструктуры (разбитые дороги, дефицит парковочных мест); низкая доля промышленных предприятий, а значит рабочих мест и промышленного потенциала.

Экономический потенциал зоны ревитализации:

- Расположение: Сектор Северо-Запад сосредоточен вокруг дорог республиканского значения R-37, R – 29 и дороги регионального значения G – 135. Указанные дороги пересекаются в центре зоны ревитализации, образуя важный транспортный узел районного и национального значения с большим потенциалом развития логистических центров;

Рисунок 22. Заброшенное здание паспортного стола

Наличие пустующих зданий. Восстановление для нужд местного бизнеса и промышленности позволит передать здания под управление ПУ «Бизнес-инкубатор» для дальнейшей поддержки МСП. Перепрофилирование неиспользуемых зданий под жилье для привлеченных педагогов и медиков также представляет собой значительный социально-экономический потенциал, который может решить критические проблемы с острой нехваткой квалифицированных специалистов в ключевых социальных сферах.

Рисунок 23. Производственные площади 5200 м.кв. на этапе строительства

Строящиеся производственные площади на 5200 м. кв. (в непосредственной близости от зоны ревитализации). В начале 2026 года планируется завершение строительства с последующим открытием текстильного производства и созданием до 1000 рабочих мест. Повышение занятости и доходов жителей, в совокупности с ревитализацией зоны, снизит уровень безработицы и миграции; повысит спрос на существующие товары и услуги в зоне; способствует расширению существующих предприятий и открытию новых, увеличит налоговые поступления в бюджет, а значит инвестиции в инфраструктурные и социальные проекты из местного бюджета.

    - Экологическая сфера

Явления окружающей среды, которые влияют на экологическую обстановку зоны ревитализации:

Рисунок 24. Стихийная свалка на окраине частного сектора

Самый высокий индекс стихийных свалок. Объясняется комплексом социальных, экономических и инфраструктурных причин, в том числе: нежелание и/или неготовность отдельных граждан соблюдать правила утилизации отходов; переполненность контейнеров; наличие заброшенных зданий и неухоженных пространств, которые создают «эффект разбитых окон»; проблемы с крупногабаритным и строительным мусором и нахождение зоны близко к окраине города – «дешевле» выкинуть на ближайшую заброшенную территорию, чем оплачивать услугу по вывозу отходов.

Рисунок 25. Общественный транспорт

Состояние зеленых зон. Существующие зеленые насаждения скудные, что обусловлено вынужденной вырубкой и кронированием аварийных деревьев, незаконной рубкой здоровых деревьев недобросовестными и/или уязвимыми жителями для обогрева своих жилищ на фоне повышения цен на традиционные энергоносители и дрова. Нет парковой зоны или сквера для досуга населения.

- Потребление традиционных источников энергии и выбросы СО2 в секторе общественного транспорта. Ежегодно автобусы компании перевозчика потребляют 72 тонны дизельного топлива, выбросы составляют 197 тонн СО2 в год. Причина –автобусы старые, потребляют 20-25л дизельного топлива на 100 км.

Рисунок 26. Топографическая карта высот. Зона ревитализации

Регулярные интенсивные затопления ливневыми водами, которые поступают в город с окрестностей по дорогам G – 135 и R – 29, разрушая дорожную и социальную инфраструктуру, затапливая частные домовладения, сельскохозяйственные земли, имущество юридических лиц. Затопления обусловлены рядом причин: город находится на семи холмах, перепад высот между верхней и нижней границами зоны ревитализации составляет 50 метров при протяженности зоны 2000 метров; последствия изменения климата и низкого процента облесения проявляются в виде длительных засушливых периодов, сменяющихся редкими проливными дождями (по данным государственной гидрометеорологической службы, за несколько часов выпадает 82 % месячной нормы осадков); отсутствие ливневой  канализации и/или нарушение естественного отвода вод в результате незаконного строительства.

Потенциал в области снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду:

Рисунок 27. Поток ливневых вод после дождя

Чадыр-Лунга является частью национальной программы по управлению ТБО в Республике Молдова. Реализация проекта предусматривает сбор и вывоз мусора в оборудованные пункты сбора в г. Тараклия и мун. Комрат, а затем на сортировочный/перерабатывающий завод в мун. Кагул. Параллельно Чадыр-Лунга проводит информационные кампании по повышению экологической ответственности и «Чистые игры» (сбор мусора на скорость).

Рисунок 28. Муниципальный питомник растений

В зоне расположен муниципальный питомник растений, созданный в период 2024-2025гг. Основная цель – выращивание деревьев и кустарников, бесплатное предоставление жителям для озеленения общественных пространств при условии, если жители берут на себя ответственность по уходу за растениями. Осенью 2025 года совместно с жителями из питомника высажены 400 саженцев деревьев.

- Наличие в зоне сельскохозяйственных предприятий, чувствительных к погодным условиям, предоставляет возможности по совместному восстановлению деградированных лесозащитных полос.

    - Пространственно-функциональная сфера

Образовательные учреждения в зоне ревитализации:

Рисунок 29. Собрание Консультативной Комиссии № 2

- Детский сад № 8. В 2025 году, при поддержке Правительства Молдовы и Solidarity Fund PL, в учреждении проведена масштабная реконструкция и модернизация. Количество учащихся – 250. Радиус доступа – 1500 метров.

- Гимназия им. П. Казмалы. Количество учащихся – 439. Есть необходимость в инфраструктурных и энергоэффективных решениях для улучшения качества предоставляемых услуг. Радиус доступа - 1500 м.

- Лицей им. Губогло. Количество учащихся - 650. Есть необходимость в инфраструктурных решениях для улучшения качества предоставляемых услуг. Радиус доступа – 1200 м.

Рисунок 30. Профессиональная школа Чадыр-Лунги

- Профессиональная школа. Количество учащихся – 604, в том числе из других населенных пунктов. Дуальное образование.  Есть необходимость в инфраструктурных решениях. Хороший потенциал в области подготовки квалифицированных специалистов в разных направлениях. Радиус доступа – 1500 м.

Радиус доступа к спортивным и культурным объектам за пределами зоны ревитализации составляет от 2000 до 4000 м.

Рисунок 31. Двор многоэтажных домов в районе лицея им. Губогло

Рисунок 32. Двор многоэтажных домов в микрорайоне Юбилейная

В зоне расположено 11 многоэтажных домов и 4 детские площадки. Дворы многоэтажных домов, подъездные пути, тротуары и площадки в разбитом состоянии, нет спортивных площадок и зеленых досуговых зон.

| Рисунок 33. Карта социально-значимых объектов на пересечении дорог R-29, R-37, G-135 | Экспликация: - Центр Семейных Врачей - Роддом - Терапевтическое отделение РБ - Детское отделение РБ - Коммерческий объект (Магазин) - Аптека - Коммерческий объект (Магазин) - Медицинский центр - Коммерческий объект (Кафе) - Коммерческий объект (Кафе) - Агентство Государственных Услуг - АЗС - Коммерческий объект (Кафе) - СТО - Территория бывшего интерната - АЗС - Коммерческий объект (Кафе) - Скорая помощь - Коммерческий объект (Магазин) - Многоквартирный жилой дом - Многоквартирный жилой дом |
| --- | --- |

    - Техническая сфера

В секторе Северо-Запад пересекаются дороги республиканского значения R-37, R-29 и дорога регионального значения G – 135:

- R-29 пересекает Чадыр-Лунгу, соединяет Комрат и КПП «Чадыр-Лунга-Новые Трояны», КПП «Чадыр-Лунга – Малоярославец»;

- R-37 соединяет Чадыр-Лунгу и Тараклию;

- G - 135 соединяет Чадыр-Лунгу и Конгаз.

Рисунок 34. Перекресток на пересечении дорог R-29, R-37, G-135

На данном участке зоны расположены: районная больница (консультативное, хирургическое, терапевтическое и детское отделения), роддом, Центр семейных врачей, медицинские диагностические центры, аптеки, мультифункциональный центр, АЗС, продуктовый торговый центр, Профессиональная школа. Высокая концентрация социально-значимых объектов, на пересечении дорог республиканского и регионального в совокупности с разбитой дорожной инфраструктурой, отсутствием светофора, дефицитом парковочных мест приводит к возникновению заторов и стихийных парковок на обочинах в часы пик, затрудняет беспрепятственный проезд скорой помощи, повышает риски ДТП для водителей и пешеходов, снижая доступность объектов для маломобильных граждан, увеличивая уровень загрязнения воздуха и шума, напряжения и

Рисунок 35.  Парковка перед районной больницей

стресса жителей.

Рисунок 36. Улица Ореховая

Рисунок 38. Улица Крылова

Рисунок 39. Улица Куйбышева

Рисунок 37. Улица Юбилейная

Около 70% местных дорог в зоне ревитализации без твердого покрытия или разбиты, на многих участках нет тротуаров. Это снижает качество жизни и безопасность жителей, создает барьеры для доступа к услугам, негативно влияет на экономику из-за сложностей с логистикой, в совокупности тормозя социальное и экономическое развитие.

Рисунок 40. Пересечение дорог R 29, R 37, G 135 в зоне ревитализации. Районная больница, скорая помощь, мультифункциональный центр, АЗС, многоэтажные дома по ул. Ленина, 23 и Ленина, 40, зоны индивидуального строительства

Городской общественный транспорт курсирует по утвержденным маршрутам (рис. № 11, 18, 25). Покрытие сетями освещения, водоснабжения и канализации (около 95%) создает хороший фундамент для модернизации дорожной инфраструктуры, развития ключевых направлений зоны ревитализации, стимулирования социального и экономического развития.

    - Выявленные проблемы и способы их решения

Для качественного анализа члены координационного комитета провели 4 визита на территорию зоны ревитализации. Была создана консультативная комиссия, в состав которой вошли представители примэрии и местные лидеры:

- Кара Валентин, заместитель примара, председатель Координационного Комитета;

- Чолак Любовь, главный аналитик отдела по привлечению инвестиций, ответственная за городскую ревитализацию;

- Пител Максим, и.о. администратора АСС № 34 (Юбилейная, 1);

- Капсамун Марина, администратор АРС № А9602-0002 (Юбилейная, 3);

- Куюжуклу Марина, администратор АРС № А9602-0025 (Ленина, 23/2);

- Драганова Вероника, администратор АРС № А9602-0015 (ул. Ленина, 5);

Рисунок 41. Заседание Координационного Комитета № 2

Кывыржик Александр, администратор АРС № А9602-0001 (ул. Ленина, 40/2);

- Железогло Мария, заместитель директора Профессиональной Школы по АХЧ;

- Гарбалы Иван, житель зоны ревитализации (Юбилейная, 7), представитель SRL «Glav-Stroy Company»;

- Акбаш Вячеслав, житель зоны ревитализации (Юбилейная, 6), представитель SRL «Centrul de Expertiză Independență»;

- Губогло Ольга, жительница зоны ревитализации (пер. Главана);

- Капанжи Юрий, житель зоны ревитализации (ул. Ореховая, 25), руководитель ИП «Капанжи Виктория»;

- Караджова Татьяна, юрист ПМСУЦЗ Чадыр-Лунга;

- Киктева Алена, преподаватель лицея им. Губогло.

Проблемы, выявленные членами координационного комитета и консультативной комиссии совместно с жителями зоны ревитализации:

- Плохие дороги;

- Затопления ливневыми водами из-за отсутствия ливневой канализации;

- Отсутствие и/или плохое состояние тротуаров;

- Высокая загруженность перекрестка ул. Ленина и ул. Мичурина;

- Недостаток знаков дорожного движения и защищенных пешеходных переходов;

- Разбитые заезды и дворы многоэтажных дворов;

- Дефицит парковочных мест во дворах многоэтажных домов и возле социально-значимых учреждений и организаций;

- Недостаток игровой и спортивной инфраструктуры;

- Отсутствие парковой зоны или сквера, досуговых зон;

- Переполненность контейнеров для сбора ТБО, разбрасывание мусора бродячими животными, стихийные свалки;

- Отсутствие и/или плохое состояние автобусных остановок;

- Недоступность автобусов для маломобильных групп и социально-уязвимых категорий жителей;

- Дефицит квалифицированных специалистов в больницах и учебных заведениях;

- Заброшенные частные территории, которые представляют опасность для случайных прохожих;

- Плохое качество воды;

- Высокий уровень правонарушений;

- Недостаток рабочих мест и низкий уровень доходов.

Предложения по решению выявленных проблем:

- Реконструкция/строительство дорог и тротуаров;

Рисунок 42. Заседание Консультативной Комиссии № 3

Строительство ливневой канализации;

- Упорядочивание потоков транспорта на перекрестке Ленина/Мичурина;

- Установка знаков дорожного движения и оборудование пешеходных переходов;

- Реконструкция заездов и дворов многоэтажных дворов;

- Создание парковочных мест во дворах многоэтажных домов и возле социально-значимых учреждений и организаций;

- Строительство игровой и спортивной инфраструктуры;

- Создание парковой зоны, скверов, досуговых зон;

- Установка дополнительных контейнеров для сбора ТБО, ограждение площадок для мусорных контейнеров, ликвидация стихийных свалок и установка камер видеонаблюдения, проведение просветительских компаний;

- Реконструкция старых и установка дополнительных автобусных остановок;

- Модернизация общественного транспорта;

- Создание специализированного служебного жилья для привлечения квалифицированных специалистов в технической, медицинской, образовательной сферах;

- Идентификация собственников заброшенных частных территорий и принятие мер по защите случайных прохожих от несчастных случаев;

- Установка камер видеонаблюдения на ключевых перекрестках, во дворах многоэтажных домов, на игровых площадках, в местах стихийных свалок;

- Стимулирование предпринимательства, в том числе среди молодежи.

- Видение, цели развития и ожидаемые результаты

Видение Программы ревитализации мун. Чадыр-Лунга на 2026–2030 годы:

Рисунок 43. Публичные консультации

К 2030 году зона ревитализации будет преобразована в безопасную, комфортную и функциональную городскую территорию, с развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, доступную для всех категорий населения, привлекательную для проживания, работы и инвестиций, способствующую социальной сплочённости, экономической активности и устойчивому развитию муниципия.

Общая цель Программы: К 2030 году повысить качество жизни жителей зоны ревитализации путем комплексной модернизации городской инфраструктуры, улучшения экологической ситуации, повышения безопасности, социальной доступности услуг, создания условий для экономического развития и занятости.

Рисунок № 44. Общая и конкретные цели Программы, ключевые направления воздействия.

- Проекты по возрождению городов

Базовые проекты:

| Номер проекта | 1 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Заречная (от ул. Карла Маркса до ул. Куйбышева) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная доступность Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 1 300 000 леев |

| Номер проекта | 2 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Куйбышева |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная доступность Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 700 000 леев |

| Номер проекта | 3 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция пер. Главана |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная доступность Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 1 200 000 леев |

| Номер проекта | 4 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Косыгина |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 5 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Кошевого |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 700 000 леев |

| Номер проекта | 6 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Гайдара |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 700 000 леев |

| Номер проекта | 7 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция ул. Автомобилистов |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная доступность Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 2 500 000 леев |

| Номер проекта | 8 |
| --- | --- |
| Название проекта | Обустройство общественного пространства для отдыха и досуга жителей микрорайона «инкубатор» (ул. Гайдара) |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и социальной активности в зоне ревитализация путем создания доступного, безопасного и благоустроенного общественного пространства для отдыха, общения и детского досуга |
| Описание проекта | Восстановление деградированной территории: создание мини-сквер для укрепления склона оврага совместно с жителями, благоустройство детской площадки, установка скамеек и урн |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Подрядчики/поставщики Местные жители |
| Целевая группа | Жители зоны ревитализации, в том числе дети, молодежь, пожилые Гости зоны ревитализации |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшены условия для отдыха, общения, активного досуга жителей Повышена безопасность и эстетическая привлекательность Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь благоустроенной территории (м. кв.) - количество установленных скамеек и урна - количество высаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей, получивших доступ к общественному пространству |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 9 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция пер. П. Казмалы |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 300 000 леев |

| Номер проекта | 10 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция ул. Сыртмача (от ул. Ленина до ул. Чкалова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения возле учебного заведения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция дороги, строительство тротуаров, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Учащиеся лицея им. Губогло, их родители, персонал лицея Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Улучшен доступ к учебному заведению Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - площадь построенного тротуара (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка - количество учащихся лицея, родителей, сотрудников |
| Примерная стоимость | 1 500 000 леев |

| Номер проекта | 11 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция ул. Крылова от ул. Мичурина до ул. 23 декабря |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 2 400 000 леев |

| Номер проекта | 12 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы М. Славиогло (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 900 000 леев |

| Номер проекта | 13 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Персиковая (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 900 000 леев |

| Номер проекта | 14 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Вишневая (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 900 000 леев |

| Номер проекта | 15 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Акациевая (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 900 000 леев |

| Номер проекта | 16 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Ореховая (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 2 200 000 леев |

| Номер проекта | 17 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы Дружбы (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м. кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 1 900 000 леев |

| Номер проекта | 18 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция улицы 23 декабря (до ул. Крылова) |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни путем повышения качества городской среды, транспортной доступности и безопасности дорожного движения в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Реконструкция улицы, установка знаков дорожного движения, проведение мероприятий по озеленению совместно с жителями |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны (пешеходы, водители, семьи с детьми, пожилые люди) Владельцы малого и среднего бизнеса |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшена транспортная и пешеходная инфраструктура Повышен уровень безопасности участников дорожного движения Создана комфортная, безопасная и здоровая среда для проживания Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества Повышена инвестиционная и эстетическая привлекательность |
| Показатели | - площадь реконструированной дороги (м.кв.) - количество установленных знаков дорожного движения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей восстановленного участка |
| Примерная стоимость | 1 700 000 леев |

| Номер проекта | 19 |
| --- | --- |
| Название проекта | Обустройство общественного пространства для отдыха и досуга жителей микрорайона «6 школа» |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и социальной активности в зоне ревитализации путем создания доступного, безопасного и благоустроенного общественного пространства для отдыха, общения и детского досуга |
| Описание проекта | Восстановление деградированной территории: создание мини-сквер и укрепление склона оврага совместно с жителями, благоустройство детской площадки, установка скамеек и урн |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Подрядчики/поставщики Местные жители |
| Целевая группа | Жители зоны ревитализации, в том числе дети, молодежь, пожилые Гости зоны ревитализации |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшены условия для отдыха, общения, активного досуга жителей Повышена безопасность и эстетическая привлекательность Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь благоустроенной территории (м. кв.) - количество установленных скамеек и урна - количество высаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей, получивших доступ к общественному пространству |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 20 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция подъездной, пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажного жилого дома по ул. Ленина, 23/1 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажного дома в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция заезда, двора, строительство тротуара от дома до ул. Ленина, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек, урн, ограждение площадки для сбора ТБО, озеленение территории с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного заезда и двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 600 000 леев |

| Номер проекта | 21 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция подъездной, пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Ленина, 23/2 и Ленина, 23/3 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажных домов в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция заезда, двора, тротуаров, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек, урн, ограждение площадки для сбора ТБО, создание зеленой зоны с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного заезда и двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 22 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция подъездной, пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажного жилого дома по ул. Ленина, 23/4 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажного дома в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция заезда, двора, строительство тротуара, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек и урн, ограждение площадки для сбора ТБО, озеленение территории с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного заезда и двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 400 000 леев |

| Номер проекта | 23 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Ленина, 40/1 и 40/2 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажного дома в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция двора, строительство тротуара, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек и урн, ограждение площадки для сбора ТБО, озеленение территории с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 24 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция подъездной, пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Юбилейная, 1 и Юбилейная, 3 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажного дома в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция заезда, двора, строительство тротуара, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек и урн, ограждение площадки для сбора ТБО, озеленение территории с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного заезда и двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 700 000 леев |

| Номер проекта | 25 |
| --- | --- |
| Название проекта | Комплексная реконструкция подъездной, пешеходной и дворовой инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Юбилейная, 5 и Юбилейная, 7. |
| Цель проекта | Повышение качества жизни и безопасности жителей многоэтажного дома в зоне ревитализации путем создания безопасной, функциональной и комфортной жилой среды |
| Описание проекта | Реконструкция заезда, двора, строительство тротуара по ул. Юбилейная от магазина Linella до дома № 5, обустройство парковочных мест, установка дорожных знаков и детской площадки, скамеек и урн, ограждение площадки для сбора ТБО, озеленение территории с вовлечением жителей |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Жители многоэтажного дома Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители многоэтажного дома и прилегающих домов Дети и семьи с детьми, пожилые люди, лица с ограниченной мобильностью Водители и пешеходы |
| Ожидаемые результаты проекта | Обеспечена безопасность и пешеходная доступность Созданы условия для безопасной и организованной стоянки Созданы условия для безопасного детского досуга Улучшено санитарное и экологическое состояние территории Повышена привлекательность жилой среды для новых жителей Усилена социальная активность и вовлеченность сообщества |
| Показатели | - площадь реконструированного двора (м.кв.) - протяженность тротуара (м) - количество оборудованных парковочных мест - количество игровых элементов, скамеек, урн, дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, получивших комфортные условия жизни - количество жителей, вовлеченных в озеленение |
| Примерная стоимость | 700 000 леев |

| Номер проекта | 26 |
| --- | --- |
| Название проекта | Обустройство общественного пространства для досуга и занятий спортом во дворе многоэтажных домов по ул. Юбилейная, 5 и Юбилейная, 7 |
| Цель проекта | Повышение качества жизни жителей зоны ревитализации путем создания безопасного, доступного и благоустроенного общественного пространства для занятий спортом, активного отдыха и общения жителей всех возрастов, что способствует снижению социальной изоляции и повышению физической активности жителей |
| Описание проекта | Проект предусматривает строительство спортивной площадки для футбола, баскетбола и волейбола, с безопасным покрытием и ограждением; обустройство сквера совместно с жителями, установку скамеек, урн, освещения |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Ассоциация жильцов Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Дети, подростки, молодежь, семьи с маленькими детьми многоэтажных домов № 1,3, 5, 7 ул. Юбилейная и микрорайона «щефтелик» Жители зоны ревитализации Спортивные и молодежные инициативные группы |
| Ожидаемые результаты проекта | Повышена физическая активность детей и молодежи Усилено социальное взаимодействие между жителями Снижены риски асоциального поведения среди подростков Улучшена эстетическая привлекательность зоны ревитализации |
| Показатели | - площадь благоустроенной территории - площадь спортивной площадки - количество скамеек, урн, опор освещения - количество посаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей, имеющих доступ к благоустроенной территории |
| Примерная стоимость | 1 000 000 леев |

| Номер проекта | 27 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция и озеленение тротуара по ул. Ленина от АЗС «Bemol» до Профессиональной школы Чадыр-Лунги |
| Цель проекта | Улучшение пешеходной доступности и безопасности, улучшение экологического и эстетического состояния |
| Описание проекта | Проект предусматривает комплексную реконструкцию тротуара по ул. Ленина на участке от АЗС „Bemol“ до Профессиональной школы, который является важным пешеходным маршрутом для учащихся, работников учреждений и жителей близлежащих кварталов. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Профессиональная школа Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Пешеходы, проживающие в зоне ревитализации Учащиеся и преподаватели Профессиональной школы Пожилые люди и лица с ограниченной мобильностью |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшен доступ к образовательным и общественным объектам Повышена безопасность дорожного движения для пешеходов Повышен уровень удовлетворенности жителей |
| Показатели | - протяженность благоустроенного тротуара (м) - количество высаженных растений - количество жителей, вовлеченных в озеленение - количество жителей, пользующихся обновленным маршрутом |
| Примерная стоимость | 800 000 леев |

| Номер проекта | 28 |
| --- | --- |
| Название проекта | Обустройство парковочных мест возле социально-значимых объектов в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Улучшение доступности и безопасности медицинских учреждений путём обустройства организованной парковки, установки дорожных знаков и озеленения прилегающей территории возле районной больницы и центра семейных врачей мун. Чадыр-Лунга |
| Описание проекта | Проект предусматривает строительство парковки вдоль районной больницы, установку дорожных знаков и посадку зеленых насаждений |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Администрация Районной больницы и Центра семейных врачей Местные жители Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Пациенты больницы, центра семейных врачей, диагностических центров, аптек Медицинский персонал Водители спецтранспорта (скорая помощь) |
| Ожидаемые результаты проекта | Созданы организованные и безопасные условия парковки Снижено количество случаев стихийной парковки Улучшен доступ экстренных служб к больнице Повышена безопасность пешеходов Улучшено экологическое и эстетическое состояние прилегающей территории |
| Показатели | - количество обустроенных парковочных мест - количество установленных дорожных знаков - количество высаженных растений - количество жителей, пользующихся услугами медицинских учреждений |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 29 |
| --- | --- |
| Название проекта | Развитие системы безопасности общественных пространств зоны ревитализации |
| Цель проекта | Повышение уровня общественной безопасности, профилактика правонарушений и предотвращение несанкционированных свалок в зоне ревитализации путем установки и интеграции системы видеонаблюдения в общественных пространствах и жилых кварталах. |
| Описание проекта | Проект предусматривает установку камер видеонаблюдения (около 100) на ключевых перекрестках, во дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках, а также в местах, подверженных образованию несанкционированных свалок в зоне ревитализации мун. Чадыр-Лунга, установка предупредительных табличек и информирование населения о функционировании системы видеонаблюдения как меры профилактики правонарушений и вандализма. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Ассоциации жильцов Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны ревитализации Дети и молодежь Пешеходы и участники дорожного движения Органы общественного правопорядка |
| Ожидаемые результаты проекта | Повышение уровня безопасности в общественных кварталах и жилых пространствах Снижение количества правонарушений, актов вандализма и краж Сокращение случаев образования несанкционированных свалок Повышение эффективности работы полиции и органов власти Улучшение восприятия жителями уровня защищенности и комфорта |
| Показатели | - количество установленных камер видеонаблюдения - количество охваченных общественных локаций - снижение числа зарегистрированных правонарушений (%) - снижение количества несанкционированных свалок |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 30 |
| --- | --- |
| Название проекта | Развитие безопасной пешеходной инфраструктуры в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов путем обустройства 25 регулируемых и хорошо видимых пешеходных переходов с предупреждающими светофорами в зоне ревитализации |
| Описание проекта | Проект предусматривает обустройство пешеходных переходов на наиболее загруженных и потенциально опасных участках улиц в зоне ревитализации мун. Чадыр-Лунга после завершения реконструкции дорог. Работы включают: нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков, монтаж предупреждающих светофоров (мигающих), улучшение освещения в зоне переходов |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Инспекторат полиции Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Пешеходы, проживающие и/или передвигающиеся в зоне Дети и учащиеся учебных заведений Водители Пожилые люди и лица с ограниченной мобильностью |
| Ожидаемые результаты проекта | Повышение безопасности пешеходов на ключевых участках улиц Снижение количества ДТП с участием пешеходов Улучшение видимости и соблюдения приоритета пешехода Рост доверия жителей к мерам по улучшению городской среды |
| Показатели | - количество обустроенных пешеходных переходов - количество установленных дорожных знаков и элементов освещения - снижение числа ДТП с участием пешеходов (%) |
| Примерная стоимость | 300 000 леев |

| Номер проекта | 31 |
| --- | --- |
| Название проекта | Развитие и модернизация остановочной инфраструктуры общественного транспорта в зоне ревитализации (около 16) |
| Цель проекта | Улучшение условий ожидания и пользования общественным транспортом, повышение безопасности и комфорта пассажиров общественного транспорта |
| Описание проекта | Проект предусматривает реконструкцию и модернизацию старых автобусных остановок, включая замену павильонов, установку навесов, скамеек, урн, освещения и информационных табличек с маршрутами и расписанием; установку новых остановочных павильонов в местах, где общественный транспорт уже осуществляет посадку и высадку пассажиров, но отсутствует соответствующая инфраструктура. Остановки будут адаптированы для маломобильных групп населения (пониженные бордюры, удобные подходы), а также интегрированы в общий облик обновленной уличной инфраструктуры после реконструкции дорог и тротуаров. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Компания-перевозчик общественного транспорта Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Пользователи общественного транспорта Пожилые люди и лица с ограниченной мобильностью Школьники Водители общественного транспорта |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшение условий ожидания общественного транспорта Повышение безопасности пассажиров на остановках Повышение доступности транспорта для уязвимых групп Рост привлекательности общественного транспорта Улучшение эстетической привлекательности зоны для новых жителей |
| Показатели | - количество модернизированных автобусных остановок - количество пассажиров, пользующихся остановками |
| Примерная стоимость | 2 000 000 леев |

| Номер проекта | 32 |
| --- | --- |
| Название проекта | Улучшение системы сбора твердых бытовых отходов в зоне ревитализации мун. Чадыр-Лунга |
| Цель проекта | Повышение уровня санитарного состояния и экологической безопасности территории зоны ревитализации путем установки 200 оцинкованных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в общественных местах и жилых кварталах |
| Описание проекта | Проект предусматривает закупку и установку 200 оцинкованных евроконтейнеров для сбора ТБО в общественных пространствах, во дворах многоквартирных домов и в секторе частной жилой застройки в зоне ревитализации мун. Чадыр-Лунга. Размещение контейнеров будет осуществляться с учетом плотности населения, пешеходных потоков и существующих проблем с образованием стихийных свалок. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Ассоциации жильцов Экологические службы Отдел благоустройства, санитарной очистки и озеленения Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны ревитализации Пользователи общественных пространств Служба санитарной очистки |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшение санитарного и экологического состояния территории Сокращение количества стихийных свалок Повышение доступности инфраструктуры для сбора ТБО Повышение эстетической привлекательности зоны |
| Показатели | - количество установленных контейнеров - количество обустроенных контейнерных площадок - количество охваченных домохозяйств |
| Примерная стоимость | 2 000 000 леев |

| Номер проекта | 33 |
| --- | --- |
| Название проекта | Модернизация и повышение энергоэффективности бювета питьевой воды возле гимназии им. П. Казмалы в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Обеспечение жителей качественной и безопасной питьевой водой, снижение эксплуатационных затрат и улучшение общественного пространства путем установки энергосберегающего оборудования, современной системы очистки воды и благоустройства территории бювета возле гимназии им. П. Казмалы. |
| Описание проекта | Проект предусматривает техническую модернизацию бювета питьевой воды возле гимназии им. П. Казмалы, включая установку энергосберегающего оборудования, внедрение современной системы фильтрации и очистки воды, благоустройство прилегающей территории и обеспечение безопасного доступа для детей и маломобильных граждан. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Администрация гимназии им. П. Казмалы АО «Апэ-Термо» Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Жители зоны ревитализации Учащиеся и персонал гимназии им. П. Казмалы Пожилые люди и социально уязвимые группы АО «Апэ-Термо» |
| Ожидаемые результаты проекта | Повышение качества и безопасности питьевой воды Снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов Улучшение санитарного состояния и эстетической привлекательности Повышение доступности источника питьевой воды для населения |
| Показатели | - количество модернизированных объектов - снижение энергопотребления (%) - количество пользователей бювета в день |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

| Номер проекта | 34 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция подъездной инфраструктуры и стадиона гимназии им. П. Казмалы в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Создание безопасных и комфортных условий доступа к территории гимназии и улучшение спортивной инфраструктуры путем реконструкции заезда и модернизации школьного стадиона для активного и здорового образа жизни детей и молодежи |
| Описание проекта | Проект предусматривает реконструкцию заезда на территорию гимназии им. П. Казмалы с устройством твердого покрытия, водоотвода, бордюров и элементов безопасности дорожного движения; обновление школьного стадиона (выравнивание и покрытие спортивных площадок, ремонт беговых дорожек, установка спортивного оборудования, освещения и элементов благоустройства). Проект направлен на повышение безопасности учащихся, улучшение условий для занятий физической культурой и создание многофункционального спортивного пространства, доступного также для жителей зоны ревитализации во внеучебное время. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Администрация гимназии им. П. Казмалы Ассоциация родителей Подрядчики/поставщики |
| Целевая группа | Учащиеся гимназии Педагогический персонал Родители и посетители гимназии Дети и молодежь зоны ревитализации Жители микрорайона, пользующиеся стадионом |
| Ожидаемые результаты проекта | Улучшение безопасного доступа к территории гимназии Повышение качества спортивной инфраструктуры Рост участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях Снижение риска травматизма Улучшение внешнего вида и функциональности школьной территории |
| Показатели | - площадь реконструированной территории - количество учащихся, использующих спортивную инфраструктуру - количество спортивных мероприятий (в год) |
| Примерная стоимость | 1 500 000 леев |

| Номер проекта | 35 |
| --- | --- |
| Название проекта | Создание малых коммерческих объектов для развития предпринимательства в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Стимулирование местного малого бизнеса и оживление общественных пространств за счет установки легких конструкций для предоставления в аренду предпринимателями |
| Описание проекта | Проект предусматривает установку современных легких конструкций (киосков, павильонов) в местах с высокой пешеходной проходимостью в зоне ревитализации. Конструкции будут оснащены инженерными коммуникациями (электричество, водоснабжение при необходимости) и предоставляться в аренду предпринимателям для открытия кофейни, магазина или аналогичных малых торговых объектов |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики Представители бизнеса |
| Целевая группа | Местные предприниматели, стартапы Жители и гости зоны ревитализации Молодежь и социально активные группы населения |
| Ожидаемые результаты проекта | Создание доступных мест для открытия малого бизнеса Повышение активности и посещаемости общественных пространств Увеличение числа рабочих мест Улучшение эстетики и функциональности городской среды |
| Показатели | - количество установленных легких конструкций - количество созданных рабочих мест |
| Примерная стоимость | 2 000 000 леев |

| Номер проекта | 36 |
| --- | --- |
| Название проекта | Обеспечение доступности общественного транспорта для маломобильных и социально-уязвимых жителей зоны ревитализации |
| Цель проекта | Обновление автобусного парка муниципального общественного транспорта с целью снижения выбросов углерода, повышения экологичности и обеспечения доступного передвижения для всех категорий населения, включая маломобильных граждан |
| Описание проекта | Проект предусматривает закупку четырех низкоуглеродных автобусов, оснащённых аппарелями (пандусами) для маломобильных пассажиров. Автобусы будут использоваться на маршрутах общественного транспорта в зоне ревитализации мун. Чадыр-Лунга, заменяя устаревшие транспортные средства |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики Компания-перевозчик |
| Целевая группа | Пользователи общественного транспорта Маломобильные пассажиры (пожилые, люди с ОВЗ, родители с колясками) Учащиеся школ |
| Ожидаемые результаты проекта | Снижение выбросов СО2 Снижение потребления дизельного топлива Повышение комфорта и безопасности пассажиров Обеспечение доступа к общественному транспорту для маломобильных жителей |
| Показатели | - количество закупленных автобусов - наличие аппарелей - снижение выбросов (тонн СО2 в год) - снижение потребления топлива (тонн в год) - количество пассажиров (чел/день) |
| Примерная стоимость | 6 000 000 леев |

Примерная стоимость приоритетных проектов с № 1 по № 36 – 42 700 000 леев

Дополнительные проекты

| Номер проекта | 1 |
| --- | --- |
| Название проекта | Благоустройство территории Центра семейных врачей и районной больницы в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Создание комфортной, безопасной и эстетически приятной территории для пациентов и посетителей медицинских учреждений путем благоустройства территории, озеленения и обустройства инфраструктуры |
| Описание проекта | Проект предусматривает комплексное благоустройство территории Центра семейных врачей и подъезда со стороны роддома, озеленение территории, установку скамеек и урна, обустройство пешеходных дорожек |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики Администрация Центра семейных врачей Администрация районной больницы |
| Целевая группа | Пациенты медицинских учреждений Медицинский персонал Жители зоны и посетители территории Маломобильные жители |
| Ожидаемые результаты проекта | Создана комфортная и безопасная территория для пациентов Повышена доступность медицинских учреждений для маломобильных граждан Созданы зоны отдыха и ожидания |
| Показатели | - площадь благоустроенной территории - количество установленных скамеек и урн - количество высаженных растений - количество пациентов, пользующихся услугами медицинских учреждений |
| Примерная стоимость | 1 000 000 леев |

| Номер проекта | 2 |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкция ограждения и освещение территории УРО № 8 в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Повышение безопасности и комфорта для воспитанников и персонала детского сада №8 путем реконструкции ограждения и обустройства освещения территории |
| Описание проекта | Проект предусматривает реконструкцию существующего ограждения детского сада с заменой всех элементов на современное и безопасное; установку наружного освещения территории для обеспечения безопасности в утренние и вечерние часы |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики Администрация УРО № 8 |
| Целевая группа | Воспитанники учреждения Педагогический персонал Родители и сопровождающие |
| Ожидаемые результаты проекта | Повышение безопасности воспитанников Повышение удовлетворенности родителей и персонала условиями безопасности и инфраструктуры |
| Показатели | - длина реконструированного ограждения - количество установленных светильников - количество пользователей услугами учреждения |
| Примерная стоимость | 1 000 000 леев |

| Номер проекта | 3 |
| --- | --- |
| Название проекта | Термоизоляция фасадов гимназии им. П. Казмалы в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Повышение энергоэффективности здания гимназии, снижение теплопотерь и эксплуатационных расходов, создание комфортных условий для учащихся и педагогического персонала |
| Описание проекта | Проект предусматривает проведение термоизоляции фасадов здания гимназии им. П. Казмалы, включая монтаж теплоизоляционных материалов на наружные стены основного здания гимназии и мастерских |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики Администрация гимназии им. П. Казмалы |
| Целевая группа | Ученики учреждения Педагогический персонал Родители и сопровождающие |
| Ожидаемые результаты проекта | Создание комфортного микроклимата для учащихся и персонала Снижение теплопотерь здания и затрат на отопление Улучшение внешнего вида фасадов Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |
| Показатели | - площадь фасадов, подвергшихся термоизоляции - % снижения расходов на отопление - количество учащихся и персонала учреждения |
| Примерная стоимость | 4 000 000 леев |

| Номер проекта | 4 |
| --- | --- |
| Название проекта | Развитие зеленых общественных пространств в зоне ревитализации |
| Цель проекта | Формирование комфортного и безопасного общественного пространства для жителей и посетителей района, повышение эстетической привлекательности территории |
| Описание проекта | Проект предусматривает благоустройство сквера ниже заправки «Лукойл» возле ключевых объектов: больницы, детского отделения, мультифункционального центра и многоквартирных домов и включает посадку зеленых насаждений, установку скамеек и урн, организацию пешеходных дорожек. |
| Ответственная организация | Примэрия мун. Чадыр-Лунга |
| Партнеры | Региональные/национальные/международные фонды финансирования Подрядчики/поставщики АЗС Ассоциации жильцов |
| Целевая группа | Жители микрорайона и посетители общественных объектов Пациенты и персонал больницы Пользователи мультифункционального центра |
| Ожидаемые результаты проекта | Создание ухоженной, безопасной зоны для отдыха жителей Повышение эстетической привлекательности зоны Формирование экологически комфортного и доступного пространства для жителей зоны ревитализации |
| Показатели | - площадь благоустроенной зоны - количество высаженных растений - количество установленных скамеек и урн - количество посетителей зеленой зоны |
| Примерная стоимость | 500 000 леев |

Примерная стоимость дополнительных проектов с № 1 по № 4 – 6 500 000 леев

- Финансовая основа (оценка затрат и доходов, расходы на исполнение)

Источники финансирования

Программа ревитализации подразумевает обширные источника финансирования проектов, такие как: местный, региональный и национальный бюджеты, иностранные доноры, международные и национальные фонды, конкурсы, региональные, иностранные проекты и другие. В рамках реализации программы городской ревитализации муниципия Чадыр-Лунга 80 % финансирования планируется привлечь при помощи различных фондов и проектов:

- Национальный фонд регионального развития – основой финансовый инструмент для реализации проектов регионального развития;

- Фонд энергоэффективности – финансирование и реализация проектов в области энергоэффективности;

- Национальный экологический фонд – финансирование мероприятий по охране окружающей среды и восстановлению экосистем;

- Фонд социальных инвестиций Молдовы – содействует внедрению стратегий развития путем расширения прав и возможностей бедных сообществ;

- Другие источники финансирования.

Софинансирование

Каждый проект подразумевает не только софинансирование со стороны примэрии, но и участие со стороны жителей. Вовлечение местных жителей в реализацию проектов гарантирует более длительный срок эксплуатации объектов, их сохранность и бережное отношение. Кроме этого, помогает наладить более тесные связи между органами власти и жителями. В результате стороны могут взглянуть на проблемы и их решение под разными углами, лучше понять друг друга, что благоприятно сказывается на реализации каждого проекта в отдельности и программы в целом

Таблица 10. Источники финансирования Программы ревитализации

|  | Местный бюджет | Национальный бюджета | Международные фонды | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые проекты | 4 270 000 | 25 620 000 | 12 810 000 | 42 700 000 |
| Дополнительные проекты | 650 000 | 3 900 000 | 1 950 000 | 6 500 000 |
| Сумма | 4 920 000 | 29 520 000 | 14 760 000 | 49 200 000 |

- Реализация и управление программой

  - Институциональная структура управления

Реализация Программы ревитализации муниципия Чадыр-Лунга на 2026-2030 годы будет осуществляться с соблюдением принципов партнерства, прозрачности, межсекторального взаимодействия и устойчивого развития.

Ключевые субъекты управления Программой

Чадыр-Лунгский муниципальный совет: утверждает Программу, дополнения и изменения к ней; обеспечивает политическую и нормативную поддержку; утверждает годовой бюджет, в том числе на реализацию Программы; рассматривает отчеты о ходе реализации.

Агентство Регионального развития АТО Гагаузия: способствует поиску финансирования для реализации проектов; принимает участие в реализации проектов; осуществляет мониторинг.

Примэрия мун. Чадыр-Лунга: отвечает за общую координацию реализации Программы через лицо, ответственное за городскую ревитализацию; интегрирует мероприятия Программы в годовые и среднесрочные планы развития; обеспечивает взаимодействие с центральными и региональными органами власти.

Лицо, ответственное за городскую ревитализацию: координирует процесс внедрения программы; сотрудничает с консультативной комиссией, координационным комитетом, различными структурами и специалистами для обеспечения участия заинтересованных сторон в процессе внедрения программы, ее адаптации к реальным потребностям жителей, обеспечения надлежащего внедрения; вносит изменения и дополнения в программу городской ревитализации в случае необходимости.

Координационный комитет по ревитализации: осуществляет стратегическое руководство реализацией Программы; координирует действия всех заинтересованных сторон; отбирает и приоритизирует проекты ревитализации; мониторит прогресс и предлагает корректирующие меры.

Консультативная комиссия: поддерживает диалог между примэрией, жителями зоны ревитализации и заинтересованными сторонами; содействует вовлечению местных жителей и партнеров в мероприятия по внедрению проектов.

Рабочие группы, профильные специалисты: отвечают за реализацию конкретных проектов и мероприятий; обеспечивают техническое сопровождение, закупки и контроль сроков; обеспечивают информирование населения о реализации проекта.

Партнеры проекта: содействуют эффективному внедрению программы; принимают участие в процессе принятия решений; продвигают программу на местном, районном, национальном уровне.

Основные партнеры: ассоциации жильцов, экономические агенты, представители общественности, дошкольные и образовательные учреждения, местные лидеры.

Вовлечение заинтересованных сторон проводится путем организации встреч, проведения ежегодных отчетов о темпах реализации программы, проведения акций по сбору средств совместно с местными организациями, информирования о проведенных мероприятиях путем публикаций на странице примэрии в Фейсбук, на официальном сайте, в информационном бюллетене мун. Чадыр-Лунга.

  - Процесс реализации Программы

Планирование:

- разработка планов действий с указанием мероприятий, сроков, ответственных и источников финансирования;
- согласование планов с бюджетным процессом мун. Чадыр-Лунга.

Реализация проектов:
- подготовка проектно-сметной и другой документации;
- привлечение финансирования (местный бюджет, региональные и национальные программы, доноры, партнерства);

- проведение процедур государственных закупок;
- выполнение строительных, социальных, экономических и экологических мероприятий.

Координация и коммуникация:
- регулярные заседания Координационного комитета;
- информирование населения и заинтересованных сторон о ходе реализации;
- вовлечение граждан, бизнеса и НПО.

  - Финансовое управление

Финансирование программы будет осуществляться из средств местного, регионального и национального бюджетов и программ внешней помощи, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и принципами эффективности, прозрачности и подотчетности.

- Мониторинг и оценка Программы ревитализации

Для обеспечения результативности Программы внедряется система мониторинга и оценки, которая предусматривает:

- определение показателей продукта и ожидаемого воздействия для каждого проекта, включенного в программу;

- сбор информации о реализации проектов, их ходе, достигнутых результатах;

- управление рисками, корректировку мероприятий и приоритетов при необходимости;

- оценку реализации Программы не реже 1 раза в 3 года.

Учреждение, ответственное за мониторинг и оценку Программы - примэрия муниципия Чадыр-Лунга, а именно лицо, ответственное за Программу городской ревитализации. Оценка реализации Программы будет осуществляться на основании подтверждающих документов по реализации проектов, включенных в Программу.  Результаты оценки будут предоставлены Чадыр-Лунгскому муниципальному совету на утверждение и опубликованы на официальной странице примэрии.

Секретарь

Чадыр-Лунгского муниципального Совета                                   Олеся ЧЕБАНОВА

Источник: показатели социально-экономического развития мун. Чадыр-Лунга по состоянию на 01.01.2025г.

Наличие большого количества пешеходных переходов отражено как негативный показатель в связи с интенсивностью дорожного движения вокруг социально-значимых объектов, что является зоной риска и требует повышенного внимания при организации дорожного движения и разработке мер по предотвращению ДТП с участием пешеходов.

Жилая и парковая зоны сектора «Север» восстановлены в процессе реализации Программы городской ревитализации мун. Чадыр-Лунга в период с 2020 по 2025 годы. Ревитализация оказала положительное воздействие на данную зону, о чем свидетельствуют показатели.