| REPUBLICA MOLDOVA UTA GĂGĂUZIA MUNICIPIUL CEADÎR-LUNGA CONSILIUL MUNICIPAL | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА АТО ГАГАУЗИЯ МУНИЦИПИЙ ЧАДЫР–ЛУНГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | MOLDOVA RESPUBLİKASI GAGAUZİYA (GAGAUZ ERİ) AVTONOM-TERİTORİAL BÖLGESİ ÇADIR-LUNGA MUNİȚİPİYASI MUNİȚİPİYASININ NASAATI |
| --- | --- | --- |

Решение

10.07.2018г.                                                                                  № XLVII / 31

мун. Чадыр-Лунга

О внесении изменений и дополнений в План действий Стратегии социально-экономического  развития города Чадыр-Лунга на 2016-2022гг.

Рассмотрев предложение примара мун.Чадыр-Лунга, в соответствии с ч.1, ч.2 ст.14 Закона РМ «О местных публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006г.,

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

- Внести изменения и дополнений в План действий Стратегии социально-экономического  развития города Чадыр-Лунга на 2016-2022гг. согласно представленной таблице:

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ   2016-2022гг.

Стратегическое направление 1: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУТЕМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  В  ДИВЕРСИФИКАЦИИ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ

| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ Источники финансирования | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Стимулирование предпринимательства и создание новых рабочих мест | 1.2.4. Строительство муниципального рынка с благоустройством территории и обустройством автопарковки | 2017-2019 | 5 млн. леев | МПУ Администрация рынка Экономические агенты | Местный бюджет Региональный бюджет Экономические агенты Доноры | Открыто около 130 магазинов. Обустроена парковка на 40-50 автомашин |
| 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры города | 2.3.4. Ремонт дорог с укладкой брусчатки - ул.Чеканова | 2018-2019 | 1 млн. леев | МПУ Администрация рынка Экономические агенты | Местный бюджет Региональный бюджет Экономические агенты Доноры | Уложены 1200 кв.м. (240м*5м) брусчатки на дорогу ул. Чеканова, Бенефициары: 400 экон.аг., население Чадыр-Лунги и района |

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примара мун.Чадыр-Лунга – Топал А.А.

Заместитель председателя Совета             				Сергей Бузаджи

Контрассигнует:

Секретарь Совета            						Олеся  Чебанова